2022年度烈士纪念设施专项补助资金项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：合水县烈士纪念设施整修项目工程

项目主管部门： 合水县退役军人事务局

评价实施部门：  合水县退役军人事务局

评价机构名称：

2022年12月

2022年度烈士纪念设施专项补助资金项目支出绩效评价的报告

根据省市要求，我局对2022年度烈士纪念设施专项补助资金执行情况绩效进行了全面综合评价，补助资金全部用于项目支出，做到了专款专用，规范管理见实效。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位主要职能。合水县退役军人事务局于2018年12月14日组建完成，为县政府工作部门，正科级建制，核定行政编制7名，内设3个股室，共调配工作人员11名（含公益性岗位3名）。主要承担拥军优属、移交安置、就业创业、思想政治和权益维护、褒扬纪念等工作。下属二级单位1个为合水县退役军人服务中心。

（二）内设机构及所属单位概况。局属县退役军人服务中心于2019年5月份挂牌成立，为公益一类副科级事业单位，核定编制5名，目前有工作人员11名。主要协助局机关开展拥军优属宣传、信访维稳、走访慰问、就业创业等服务保障工作。

二、绩效评价工作组织开展情况

根据省、市关于开展绩效评价管理工作的有关要求，我局高度重视，及时召开专题会议对绩效自评工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，相关股室负责人为成员的绩效评价领导小组，严格按照相关要求对标对表，通过查看资料、调阅账目、实地勘查等方式，认真对照绩效自评表，对涉及合水县烈士陵园、老城烈士陵园、店子烈士陵园、太白烈士陵园及81座散葬烈士墓（碑）地维修的合水县烈士纪念设施整修项目工程资金使用情况进行了全面自评和自查，形成了绩效评价报告。

三、项目支出绩效评价情况分析

（一）决算情况

2021年省厅下达我县烈士纪念实施维修改造经费310万元，全部用于合水县级及以下烈士纪念设施维修工程费用支出。

（二）绩效目标完成情况分析

2021年中央下达的烈士纪念设施专项补助资金310万元，我局及时研究制定整修方案，报县发改局审批立项，并按程序组织实施，经相关部门验收、决算后，及时将资金拨付到施工单位。项目实施过程中，县退役军人事务局强化监督管理，严格执行财经制度，做到专款专用，项目按期完成。合水县4所烈士陵园及散葬烈士墓（碑）环境面貌得到大幅改善，为广大干部群众创造了一个良好的党史学习教育、爱国主义教育和国防教育报平台，项目实施后社会各界反映评价满意度高。

（三）各项指标完成情况分析

2021年中央下达的烈士纪念设施维修改造经费，县退役军人事务局对整体项目建设的内容、质量全程把关，严格按照维修方案，公开招投标。项目对各陵园纪念碑、骨灰厅、烈士墓、仿古凉亭、纪念广场、纪念通道、陵园大门、围墙（栏）、管护用房等进行维修加固和改扩建，同时对陵园部分道路等区域进行硬化绿化，项目实施全过程在监理方监督下规范建设，并于2022年11月底前全面竣工验收并投入使用。

四、项目支出绩效评价情况分析

（一）项目支出预算执行情况。2022年，合水县烈士纪念设施整修项目工程预算投资378万元，其中中央专项资金310万元。全年执行数378万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。纪念设施整修工程启动前，县退役军人事务局拟定了实施方案，经县退役军人事务局党组会议研究讨论后确定了施工内容和施工期限，委托具备资质的设计单位对整修项目的具体施工内容进行了详细预算，并经县财政投资评审中心评审同意后通过公开招投标程序最终确定了工程建设施工单位，在工程施工过程中，由县退役军人事务局和监理单位全程跟踪监督管理，确保了工程的圆满完成。

（三）各项指标完成情况分析。合水县烈士纪念设施整修项目工程内容主要包括：（1）革命烈士纪念碑修缮加固；（2）原有廊亭修补面层油漆；（3）骨灰堂屋面防水维修；（4）青砖围挡加固烈士墓体；（5）新建墓区纪念通道；（6）散葬烈士墓安装不锈钢栅栏式围栏；（7）陵园大门维修新建；（8）搬迁烈士墓穴；（9）刻制烈士墓碑（纪念碑）；（10）陵园内种植黄杨球、柏树等绿化树木；（11）新建管护用房；（12）墓碑涂漆描红等。通过对全县4所烈士陵园及81座散葬烈士墓进行整修加固，整修烈士墓691座，有名烈士立碑144座，刷新描红墓碑115座，促使陵园在红色教育资源方面的品位得到进一步提升。

（四）下一步改进措施。我局将加强对县内烈士陵园的日常维护和管理，发挥烈士纪念设施作用整体效能，积极宣传弘扬英烈精神，广泛开展系列主题教育活动，有序组织英烈祭扫纪念活动，坚决把烈士纪念设施保护好、利用好、管理好。