| 庆阳市生态环境局合水分局 整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预算金额（万元） |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 |  | 主要内容 |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
|  | 任务1 |  | 生态功能恢复项目 |  | 50 | 50 |  |
|  | 任务2 |  | 合水县六乡镇截污控源工程 |  | 32.3 | 32.3 |  |
|  | 任务3 |  | 合水县饮用水源地监控平台建设项目 |  | 186.9855 | 186.9855 |  |
|  | 任务4 |  | 合水县吉岘镇、肖咀镇生活污水收集处置工程 |  | 249.84 | 249.84 |  |
|  | 任务5 |  | 太莪乡关良村农村生活污水治理项目 |  | 57.9098 | 57.9098 |  |
|  | 任务6 |  | 乡镇污水处理站运维项目 |  | 85.632878 | 85.632878 |  |
|  | 任务7 |  | 环保抑尘剂喷洒项目 |  | 30 | 30 |  |
|  | 金额合计 |  |  |  | 692.668178 | 692.668178 |  |
| 年度总体目标 | 通过本项目实施，开展环境监控管理、大气环境污染防治监管、环境监测管理、水环境污染防治监管等多项工作，解决区域重点环境问题，完成市上下达的大气、水环境质量各项考核指标，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  |
| 年度绩效指标 |  | 数量指标 |  | 环境监测次数 |  | ≧12次 |  |
|  |  |  |  | 乡镇污水处理站运维天数 |  | 365天 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 环境检测结果准确率 |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 环境投诉办结率 |  | 80% |  |
|  |  |  |  | 污水处理站达标率 |  | 90% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 各项工作完成及时率 |  | 100% |  |
|  |  | 成本指标 |  | 成本控制率 |  | 100% |  |
|  |  | 经济效益指标 |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 生态环境质量 |  | 改善 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 环境空气质量优良天数 |  | ≥85 |  |
|  |  |  |  | 河流断面达标率 |  | 大于等于90 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 社会环保意识 |  | 提高 |  |
|  | 效益指标 |  |  | 污染防治水平 |  | 提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 |  | 群众满意度 |  | ≧95% |  |
|  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |

### 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 生态功能恢复项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 25.2743 |  | 10 |  | 50.5 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 25.2743 |  | — |  | 50.5 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目实施，开展环境监控管理、大气环境污染防治监管、环境监测管理、水环境污染防治监管等多项工作，解决区域重点环境问题，完成市上下达的大气、水环境质量各项考核指标，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平。 |  |  |  |  |  | 有效解决区域重点环境问题，完成了市上下达的大气、水环境质量各项考核指标，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 环境监测次数 |  |  | ≥12批次 | 177 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 环境监测结果准确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 环境投诉办结率 |  |  | 80%以上 | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 生态环境监测经费 |  |  | ≥50万 | 25.2743 | 5 |  | 5 |  | 机构改革，资金上划市财政 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 生活环境质量 |  |  | 改善 | 改善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境空气质量优良天数 |  |  | ≥85% | 95.4 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 地表水断面监测达标率 |  |  | ≥90% | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会环保意识 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 污染防治水平 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 93% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 县级预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 吉岘镇生活污水收集处置工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  | 1 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 1 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增生活污水处理能力 |  |  | 150t/d | 2020年度完成项目前期，于2020年12月底完成项目招投标手续，按照施工合同拨付30%工程预付款。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新增污水管网 |  |  | 3547M |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目建设质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 中央预算内投资项目按时开工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 项目实施总投资与概算资金偏差＜10% | ≤10mg/L | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目为公益性项目，无经济效益 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全面推进建设，进一步完善保护措施，加强应急预警能力建设，尽快实现饮用水水源保护区规范化建设的目标，初步建立健全水质监测预警机制。 |  |  | 有效控制工业集中区生活污水污染源，减少化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放量。 |  | 10 |  | 8 |  | 项目暂未完成建设 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目建成后，将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护当地水资源，环境效益明显，且可进一步加深政府和群众、园区入驻企业的环保意识，促进园区污水处理的实施进程。 |  |  | 有效控制工业集中区生活污水污染源，减少化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放量。 |  | 10 |  | 8 |  | 项目暂未完成建设 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扎实推进开展环境污染隐患排查治理工作，形成常态化 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 8 |  | 项目暂未完成建设 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意程度 |  |  | 95%以上 | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 县级预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 合水县六乡镇截污控源工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.3 | 32.3 |  | 1 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.3 | 32.3 |  | 1 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增生活污水处理能力 |  |  | 1000t/d | 2020年度完成项目前期，于2020年12月底完成项目招投标手续，按照施工合同拨付30%工程预付款。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新增污水管网 |  |  | 16.4KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目建设质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 中央预算内投资项目按时开工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 项目实施总投资与概算资金偏差＜10% | ≤10mg/L | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目为公益性项目，无经济效益 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全面推进建设，进一步完善保护措施，加强应急预警能力建设，尽快实现饮用水水源保护区规范化建设的目标，初步建立健全水质监测预警机制。 |  |  | 有效控制工业集中区生活污水污染源，减少化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放量。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目建成后，将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护当地水资源，环境效益明显，且可进一步加深政府和群众、园区入驻企业的环保意识，促进园区污水处理的实施进程。 |  |  | 有效控制工业集中区生活污水污染源，减少化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放量。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扎实推进开展环境污染隐患排查治理工作，形成常态化 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意程度 |  |  | 95%以上 | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 县级预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 合水县集中式饮用水水源保护区监控平台建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 186.9855 | 186.9855 |  | 1 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 186.9855 | 186.9855 |  | 1 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在香水水库、新村水库饮用水水源地保护区一级保护区沿边线，每500米设一台高清监控系统，并配套附属设施 |  |  | 完成建设 | 完成主体建设，未验收。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目建设质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 中央预算内投资项目按时开工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 项目实施总投资与概算资金偏差＜10% | ≤10mg/L | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目为公益性项目，无经济效益 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全面推进建设，进一步完善保护措施，加强应急预警能力建设，尽快实现饮用水水源保护区规范化建设的目标，初步建立健全水质监测预警机制。 |  |  | 有效控制生活污水污染源，减少化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放量。 |  | 10 |  | 8 |  | 项目暂未完成建设 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目建成后，将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护当地水资源，环境效益明显，且可进一步加深政府和群众、园区入驻企业的环保意识，促进园区污水处理的实施进程。 |  |  | 有效控制工业集中区生活污水污染源，减少化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放量。 |  | 10 |  | 8 |  | 项目暂未完成建设 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扎实推进开展环境污染隐患排查治理工作，形成常态化 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 8 |  | 项目暂未完成建设 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意程度 |  |  | 95%以上 | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 县级预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 肖咀镇生活污水收集处置工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 129.84 | 129.84 |  | 1 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.84 | 129.84 |  | 1 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增生活污水处理能力 |  |  | 200t/d | 2020年度完成项目前期，于2020年12月底完成项目招投标手续，按照施工合同拨付30%工程预付款。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新增污水管网 |  |  | 4014M |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目建设质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 中央预算内投资项目按时开工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 项目实施总投资与概算资金偏差＜10% | ≤10mg/L | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目为公益性项目，无经济效益 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全面推进建设，进一步完善保护措施，加强应急预警能力建设，尽快实现饮用水水源保护区规范化建设的目标，初步建立健全水质监测预警机制。 |  |  | 有效控制工业集中区生活污水污染源，减少化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放量。 |  | 10 |  | 8 |  | 项目暂未完成建设 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目建成后，将大幅度地消减由污水造成的水资源污染，有利于保护当地水资源，环境效益明显，且可进一步加深政府和群众、园区入驻企业的环保意识，促进园区污水处理的实施进程。 |  |  | 有效控制工业集中区生活污水污染源，减少化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放量。 |  | 10 |  | 8 |  | 项目暂未完成建设 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扎实推进开展环境污染隐患排查治理工作，形成常态化 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 8 |  | 项目暂未完成建设 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意程度 |  |  | 95%以上 | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 合水县城建成区裸露土地喷洒环保抑尘剂服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经过治理后的区域及地块，不但治理了原有的扬尘，且预防了扬尘的再生，5个月后抑尘剂伴随生命自然降解，降解后还可促使植物快速生长。 |  |  |  |  |  | 经过治理后的区域及地块，不但治理了原有的扬尘，且预防了扬尘的再生，5个月后抑尘剂伴随生命自然降解，降解后还可促使植物快速生长。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 喷洒面积 |  |  | ≥90万m2 | 90.6487万m2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 粉尘抑尘剂抑尘时效 |  |  | ≥5个月 | 5个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 粉尘抑尘剂浓度配比 |  |  | ≥1：100 | 1:100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每平方米单价 |  |  | ≤1.2元 | 1元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 生活环境质量 |  |  | 改善 | 改善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境空气质量 |  |  | 改善 | 改善 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 抑尘效果 |  |  | ≥90% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 93% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 县级预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 合水县乡镇污水处理设施运营管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.6328 | 85.6328 |  | 1 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.6328 | 85.6328 |  | 1 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 合水县12座乡镇污水处理占委托第三方单位进行统一运维 |  |  | 12座 | 开始运维 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 削减COD：3.29t/a；BOD5:0.66t/a；NH3-N：0.57t/a；TP：0.03t/a。 |  |  | 达标排放 | 达标排放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时开工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 项目实施总投资与概算资金偏差＜10% | ≤10mg/L | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目为公益性项目，无经济效益 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 全面推进生活污水治理措施，进一步完善保护措施。 |  |  | 全面推进。 | 全面推进。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 该项目建成后，将有利于保护当地水资源，环境效益明显。 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扎实推进开展环境污染隐患排查治理工作，形成常态化 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意程度 |  |  | 95%以上 | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 县级预算项目支出绩效自评表（参考模板）

（2022年度）

| 项目名称 |  |  |  | 太莪乡关良村农村环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  | 庆阳市生态环境局合水分局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 太莪乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 60.8 |  |  | 57.9098 |  |  | 10 |  |  | 97% |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60.8 |  |  | 57.9098 |  |  | — |  |  | 97% |  |  | — |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通过实施环境综合整治项目，有效解决目前存在的主要环境问题。使生活污水得到妥善处理，饮用水源地得到保护，农村环保基础设施进一步完善，农村“脏、乱、差”现象得到解决，农村生态环境得到有效改善 |  |  |  |  |  |  |  | 通过实施环境综合整治项目，有效解决目前存在的主要环境问题。使生活污水得到妥善处理，饮用水源地得到保护，农村环保基础设施进一步完善，农村“脏、乱、差”现象得到解决，农村生态环境得到有效改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标1： |  |  | 建设范围（村级） | 1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1： |  |  | 污水处理 | 100% |  | 20 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1： |  |  | 启动时间 | 2022年10月 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  | 投资规模 | 60.8万元 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 指标1： |  |  | 提高社会经济效益 | 98% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1： |  |  | 受益人口数 | 348人 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1： |  |  | 农村环境面貌 | 改善 |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1： |  |  | 受益人口满意度 | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |  |  |  |
| 说明 |  | 请在此处简要说明中央、省委巡视和县委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |