2023年度合水县工业集中区管理委员会

整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据项目绩效自评工作要求，结合我单位实际，现将2023年整体支出绩效自评工作报告如下：
一、自评工作开展情况

（一）基本情况

县工业集中区管理委员会2023年度财政拨款收入共计2208016.95元（其中：基本支出1902143.41元；项目支出305873.54元），资金已全部到位。

（二）内容及取得成绩

1．主要职能。（一）根据工业集中区功能定位、产业布局，结合国家、省市有关政策导向，编制工业集中区总体发展规划和年度发展计划，报县委、县政府批准后组织实施。（二）负责组织实施县委、县政府确定的各项工作任务，研究解决工业集中区建设发展中的重大事项和问题。（三）负责工业集中区党的建设、纪检监察、组织人事、干部队伍、群团组织、法治建设等工作。（四）负责工业集中区综合事务、财政预决算、国有资产管理及后勤保障服务等工作。（五）负责工业集中区经济建设、产业发展、科技创新、节能减排等，按规定权限，负责投资项目入园审核、备案审批等工作。（六）依据有关法律法规、中央及省市县各级赋予工业集中区经济管理职责和相关行政权力事项。（七）根据县域国土空间总体规划、控制性详细规划，编制各类专项规划；依法开展工业集中区土地开发利用和基础设施建设。（八）负责工业集中区建设项目和工程的方案评审、用地报批、施工许可审批等工作；配合做好工业集中区土地储备、征收补偿、土地出让等工作。（九）负责工业集中区营商环境、招商引资、合作交流、投资服务，协调落实招商引资优惠政策。（十）负责编制工业集中区生态环境、应急管理、安全生产和防灾减灾规划，并组织实施和监管；落实工业集中区环评规划、制度，开展环评审查备案。（十一）负责工业集中区政务服务、入园企业日常监管等工作。 

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数15人，事业编制12名。其中：主任1名（副县级），副主任2名（正科级）；4个内设机构各设副科级领导职数4名；科级以上干部3人，一般干部5人。
取得成绩：（一）规划编制。原规划已于2020年到期，新规划编制工作于2023年5月6日十九届县政府第20次常务会审议通过，由陕西省城乡规划设计研究院负责控制性详细规划和产业发展规划编制工作。新编规划总面积1.87平方公里（2800亩），核心区面积0.48平方公里（720亩），由“一心一轴四区”构成（“一心”即综合服务中心，“一轴”即产城融合发展轴，“四区”即新规划的数字经济组区、装备制造组区、商贸物流组区和原有的农产品精深加工组区）。新编产业发展规划以数字经济、装备制造、商贸物流为主导，配套以特色农产品精深加工的“3+1”产业体系。目前，《产业发展规划》和《控制性详细规划》初稿已形成，正在修定完善中，预计5月底县市会议通过后实施。

（二）土地征用。工业集中区自建设以来共征用土地906.37亩，其中道路用地206.85亩、企业占地423.73亩、储备土地275.79亩（原窑煤项目119.02亩、百跃乳业二期项目78.98亩、振海塑业北面22亩、长沣气站南面23.04亩、集中区进大门北侧26.03亩、纬五西路及延伸段6.72亩）。另外，租赁集体土地564.59亩（其中道路占地23.34亩，农业项目建设占地541.25亩）。
（三）基础设施。自2010年动工建设以来，现已累计完成投资1.3亿元，安装35千伏变电器4台，架设10千伏供电线路7.68千米，修建道路8.87公里，硬化人行道3.5万平方米，铺设雨污水管道4公里，压埋弱电管线6630米，压埋热力管道7000米，安装太阳能路灯226盏，新建日处理能力500m³污水处理站一座。

（四）入驻企业。目前，工业集中区共入驻企业16户，其中建成投产12户（甘肃振海塑业有限责任公司占地30亩、百跃羊乳（合水）古象有限公司占地33.55亩、合水鑫海绿品商贸有限公司占地20亩、合水鼎诚砼业有限公司占地40亩、甘肃瑞康纳斯石油工程技术有限公司占地5亩、合水长沣服务有限公司占地11.02亩、庆阳金科阳光节能科技有限公司占地6亩、陇东牧业有限公司占地9亩、庆阳陇象集团电子商务公司占地50亩、庆阳恒昱商贸有限责任公司租地27.59亩、庆阳兴通混凝土管业有限公司占地25亩甘肃列卡侬服饰集团有限公司占地22亩），未投产2户（合水妙香园生物科技有限公司占地50亩、合水中通工贸有限公司占地25亩），在建企业2户项目3个(甘肃秦直乳业有限公司占地14.66亩、庆阳云源农贸发展有限公司占地5.5亩、甘肃振海塑业废旧塑料回收再生产占地17.11亩）。规模以上工业企业5户（振海塑业、百跃羊乳、鼎诚商砼、瑞康纳斯、金科阳光），限上商贸物流企业1户（陇象集团）。按经营类型分，农产品储藏加工企业5户，中药材加工企业1户，农用生产资料加工企业1户，建筑建材企业3户，物流服务销售企业4户，石油服务企业2户。2023年实现总产值2.3亿元，工业总产值1.4亿元，上缴税金379.46万元，企业从业人数934人。 
二、自评结果概述

为了扎实开展预算绩效管理工作，县工业集中区管理委员会工作例会专门部署，对预算管理领导小组组成人员进行了安排。由财务室牵头，各科室根据其2023年度项目预算编制及实际执行情况、实施过程绩效监控等进行项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，整体支出绩效自评得分99分，评定为优。

针对项目支出和部门支出绩效评价中发现的问题，县财政局一一提出整改措施，要求相关单位高度重视绩效评价发现的问题，全面核查，举一反三，完善制度，确保整改到位。

一是要求部门强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，探索建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。

二是强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，建立健全财务制度，规范会计核算。

三、下一步工作措施

强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。 

强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度的基础上，试点评价结果公开。一是按照“谁评价、谁公开”的原则，将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。完善预算管理和专项资金管理制度等。

 附表：合水县工业集中区管理委员会整体支出绩效自评情况汇总表

合水县工业集中区管理委员会

                          2024年6月20日


