2022年度合水县地方政府债务情况说明

2022年，累计下达各类政府性债券38968万元，其中：新增一般债券4700万元（安排用于交通局农村公路项目工程800万元，2021年新建及续建项目工程1289万元，2021年度林业建设等项目1159万元，合水县城区生活污水处理厂改造项目500万元，合水县城区集中供热扩建及网管改造工程900万元，合水县水务局保障小型水库安全项目52万元；再融资一般债券收入10545万元、地方政府向国际组织借款转贷收入（世行贷款用于贫困片区扶贫示范试点项目）223万元；新增专项债券23500万元（安排用于甘肃合水子午岭国家森林公园太白川片区曹家寺景点建设项目1000万元、合水县环城西路基础设施配套项目6000万元、合水县工业集中区基础设施建设项目4000万元、合水县应急救治保障中心建设项目4000万元、合水县人民医院医疗诊治能力提升建设项目1000万元、合水县西合、东绕城项目工程6000万元、合水县文化路社区老旧小区改造及基础设施项目1500万元）。

2022年发行7个专债项目额度23500万元，实际支出22150万元，支付率94.26%；主要是2022年第三批专项债券支出进度较慢（合水县文化路社区老旧小区改造及基础设施项目），发行额度1500万元，支付率10%。究其根本原因，一是老旧小区改造项目开工较晚，受天气影响，只开工外墙真石漆及部分屋面防水等项目。二是第三批专债9月份发行，专债资金按照工程进度申请拨付，由于项目建设进度缓慢，无法及时形成实际实物工程量，导致资金滞留，使用进度较低。