肖政发〔2024〕164号 签发人：张政通

关于上报合水县肖咀镇人居环境提升 项目实施方案的报告

合水县农业农村局：

根据《关于下达合水县2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》文件，我镇组织编制了《合水县肖咀镇人居环境提升项目实施方案》，现将该实施方案随文上报，请批复。

附件：合水县肖咀镇人居环境提升项目实施方案

肖咀镇人民政府

2024年6月28日

合水县肖咀镇人居环境提升项目 实施方案

一、项目概况

**（一）项目名称。**合水县肖咀镇人居环境提升项目

**（二）项目申报主体。**合水县肖咀镇人民政府

**（三）区域范围****。**肖咀村、老庄村、寨子村

二、建设内容

原计划实施：平整场地1250平方米，清理三堆115立方米，混凝土硬化65平方米，维修道路198米，维修自来水管线130米，铺设渗水砖135平方米等。为确保项目顺利实施，充分发挥资金效益，通过实地论证勘察，我镇对原计划内容进行了细化完善。现项目实施内容为：肖咀村：铺设渗水砖135平方米，混凝土硬化198平方米，新建乡村振兴文化墙44.52米，清除杂草，新修砂石路50米，三堆清理115立方米，挖土方2500立方米，行道树涂白2600米，室外给水130米；寨子村：安装挡车石4个，新修树池6个，混凝土硬化899平方米，安装成品木制坐凳6个，新建乡村振兴文化墙335.48米，新修混凝土排水渠100米，三堆清理90立方米；老庄村：新修成品铁艺宣传牌8个。

三、投资概算及资金来源

该项目预计总投资49.38万元，2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

四、建设时限及进度安排

**（一）建设时限。**本项目预计从2024年8月开始，到2024年10月结束。

**（二）进度安排。**

1. 项目筹备阶段

（1）完成项目的可行性研究报告和初步设计。

（2）办理项目相关的审批手续。

（3）确定项目的建设团队和合作单位。

2. 工程设计阶段

（1）进行详细的工程设计，包括建筑设计、结构设计、设备选型等。

（2）完成设计图纸的审查和修改。

3. 招标采购阶段

（1）发布招标公告，组织招标活动。

（2）签订工程施工、设备采购等合同。

4. 施工建设阶段

（1）按照施工计划进行土建施工、设备安装等工作。

（2）定期进行工程质量检查和进度评估。

5. 竣工验收阶段

（1）完成工程的各项验收工作，包括工程质量验收。

（2）整理项目竣工资料，进行项目结算。

五、建设要求

**（一）项目前期**

项目开工前前完成项目总体规划，图纸由有资质的设计单位承担设计，做到科学合理，美观实用，符合专业特点，施工、监理单位实行公开招标，择优选用。

**（二）项目实施**

肖咀村：铺设渗水砖135平方米，混凝土硬化198平方米，新建乡村振兴文化墙44.52米，清除杂草，新修砂石路50米，三堆清理115立方米，挖土方2500立方米，行道树涂白2600米，室外给水130米；寨子村：安装挡车石4个，新修树池6个，混凝土硬化899平方米，安装成品木制坐凳6个，新建乡村振兴文化墙335.48米，新修混凝土排水渠100米，三堆清理90立方米；老庄村：安装成品铁艺宣传牌8个。

**（三）项目监理**

委托具有丰富经验和专业资质的监理单位，组建专门的监理团队，监理团队明确职责分工和工作流程，为项目有效开展奠定了基础，对项目施工过程进行了全程监督，包括施工质量、施工进度、施工安全等方面。定期组织召开例会，及时解决施工过程中出现的问题，确保施工质量符合要求。

**（四）竣工验收**

项目完工后，成立由实施、设计、施工、监理单位参加的竣工验收小组，对项目的工程质量、设备运行、资料归档等方面进行全面检查和评估，完成竣工验收。

六、效益分析

1.经济效益：改善群众的生产、生活条件，增强生活幸福感，从而提高劳动的积极性，增加收入。

2.社会效益：改善居民生活环境，提高居民的生活质量和健康水平；增强公众对基础设施维护的信心，提升政府和相关部门的影响力；促进镇村的可持续发展，吸引更多的投资和人才流入。

3.生态效益：有效治理环境问题，保护生态系统的平衡和稳定。

4.可持续效益：符合可持续发展的理念，通过基础设施建设及三堆清理，改善我镇整体环境面貌，有利于长期规划和发展。

综上所述，人居环境提升项目具有多方面的显著效益，对于经济发展、社会进步、生态保护和可持续发展都具有重要意义。

七、项目后续资产管护

项目建成后，拟移交肖咀镇，落实资产后续管护工作。

1. 保障措施

**（一）组织领导**

1. 成立专门的项目建设领导小组，明确各成员的职责和分工，确保工作有序进行。

2. 制定工作会议制度，及时研究解决项目运行中出现的问题。

3. 建立有效的沟通协调机制，加强与相关部门和单位的合作。

**（二）工程质量**

1. 建立完善的质量监测体系，定期对新建设施进行检查和评估。

2. 配备专业的维护人员和设备，及时处理设施的破损、维修问题。

3. 制定严格的维修和保养标准，确保工程质量符合相关规范和要求。

**（三）资金管理**

1. 制定详细的资金使用计划，合理安排项目费用的支出。

2. 加强资金使用的审计和监督，定期公开资金使用情况，接受社会监督。

3. 积极争取上级财政支持，保障资金的按期拨付。

**（四）公示公告**

1. 在项目显著位置设立公示牌，公布项目的基本信息、维护责任单位和监督电话。

2. 对重大维修和改造工程，提前向社会公示方案和计划，征求公众意见和建议。

通过以上保障措施，可以有效确保环境提升项目建成后的稳定运行和持续发挥作用，改善我镇环境面貌，提高居民生活水平。