部门（单位）整体支出绩效评价报告

项目主管部门：合水县住房和城乡建设局

评价实施部门：

评价机构名称：

2022年12月

合水县房产服务中心2022年项目支出

绩效自评报告

县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

2022年我中心老旧小区改造项目资金支付1927.22万元，（其中上级下达资金1916.67万元，县级追加资金10.55万元）；2022年度住房租赁补贴资金支付72.74万元；合水县城区供热扩建及管网改造项目资金2026.88万元。内容包括中央下达合水县房产服务中心转移支付预算和区域绩效目标情况，项目资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1、老旧小区改造项目

2022年度文化路片区老旧小区改造项目共涉及608户，涉及住宅小区22个，住宅楼32栋，608户，总投资2601万元。该项目已于2022年9月完成工程招标、10月9日取得工程施工许可证并开工建设。2022年下达中央财政城镇保障性安居工程补助资金334万元，省级下达城镇老旧小区改造补助资金45万元。申请地方政府专项债1500万元。

2、住房租赁补贴

2022年，住房租赁补贴发放310户，发放资金72.74万元。

3、合水县城区集中供热扩建及管网改造项目

合水县城区集中供热扩建及管网改造项目总投资10189.34万元。该项目已于2018年8月完成工程招标、2019年4月取得工程施工许可证并开工建设。2022年项目资金支付2026.28万元。

(二)资金管理情况分析

2022年度老旧小区改造资金共支付1927.22万元；住房租赁补贴支付72.74万元；合水县城区集中供热扩建及管网改造项目2022年支付资金2026.28万元。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

- 2022年度项目资金管理、使用无违规违纪情况，所筹集到的资金按规定时间分配到项目单位，并在项目前期申报和后期建设中落实国家有关税费减免政策，切实执行免收各种行政事业性收费和政府性基金的政策，积极协调有关部门按最低标准减收经营服务性收费，切实降低老旧小区改造工程成本。我县城镇老旧小区改造工程、合水县城区集中供热扩建及管网改造项目建设资金按国库管理制度有关规定拨付，专款专用。后期，施工企业将根据施工进度申请，经建设单位、监理单位等部门审核后方可办理，工程款直接转入施工企业基本账户，保证资金安全。

- 绩效指标完成情况分析

2022年度老旧小区改造项目的实施消除了老旧小区内的安全隐患，完善了小区基本功能和公共配套设施，提升了小区品质，极大改善居民居住环境，老旧小区改造工作得到广大居民的肯定和认可。住房补贴发放将合水县城镇低收入家庭、新就业大中专院校毕业生、在城区稳定就业的农民工、企业职工、乡镇教师、乡镇医务人员、乡镇干部的住房困难家庭纳入保障范围，做到应保尽保。2022年度，合水县城区集中供热扩建及管网改造项目的实施消除了污染治理设施水平差，供热质量不高、供热基础设施建设部完善，城区部分地区集中供热未覆盖等问题，提升了城区品质，极大改善居民用热条件，合水县城区集中供热扩建及管网改造工作得到广大居民的肯定和认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目施工中严格按照设计要求落实施工任务，资金支付使用按照进度申请县财政拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，我单位已在政府门户网站将自评结果予以公开。

五、附件

转移支付项目绩效目标自评表

合水县房产服务中心