合水县房产服务中心2023年部门整体

支出绩效自评报告

县财政局：

按照县财政局关于预算绩效管理工作的要求，我中心对2023年部门整体支出完成情况、资金管理、使用情况和取得的效果进行了认真自评，现将相关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年，我中心支付资金共计3522.79万元。其中，我县城镇老旧小区改造项目支出2143.37万元；住房租赁补贴支出115.57万元；合水县城区集中供热项目支出946.97万元；2023年中心人员公用经费及工资保险等支出316.88万元。内容包括中央下达合水县房产服务中心转移支付预算和区域绩效目标情况，项目资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1、老旧小区改造项目

2023年度乐蟠路片区老旧小区改造项目共涉及1394户，涉及住宅小区14个，住宅楼50栋，总投资6931万元。该项目已于2023年8月完成工程招标、9月取得工程施工许可证并开工建设。2023年共支付资金2143.37万元，其中中央财政保障性安居工程补助资金789.56万元，专项债券1350万元，县级资金3.81万元。

2、住房租赁补贴项目

2023年，住房租赁补贴累计发放263户，发放资金115.57万元。

3、合水县城区集中供热项目

合水县城区集中供热项目总投资10189.34万元。该项目已于2018年8月完成工程招标、2019年4月取得工程施工许可证并开工建设。2023年共支出946.97万元。

- 中心公用经费及工资保险支出

2023年中心在职职工22人，全年人员公用经费及工资保险等各类支出共计316.88万元。

(二)资金管理情况分析

2023年度老旧小区项目已完成公共门窗更换、楼顶防水处理、燃气管网改造、电路改造、外墙真石漆及墙裙文化砖和砖围墙、楼道公共照明、乳胶漆和门房、物业用房项目工程，工程总投资6931万元，目前已支付2143.37万元；2023年住房租赁补贴严把申报关，认真落实“三审两公示”制度（初审-公示-复审-终审-公示），并与民政、不动产、户籍、车管、市场监管等部门密切联系，认真进行资格审查。同时上报申报信息，按季在合水县政府网站进行公示，确保住房保障对象认定客观公正。现已支付115.57万元；合水县城区集中供热项目2023年支付资金946.97万元；2023年人员公用经费及工资保险等给类支出共计316.88万元。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

- 2023年度项目资金管理、使用无违规违纪情况，所筹集到的资金按规定时间分配到项目单位，并在项目前期申报和后期建设中落实国家有关税费减免政策，切实执行免收各种行政事业性收费和政府性基金的政策，积极协调有关部门按最低标准减收经营服务性收费，切实降低老旧小区改造工程成本。我县城镇老旧小区改造工程、合水县城区集中供热项目建设资金按国库管理制度有关规定拨付，专款专用。后期，施工企业将根据施工进度申请，经建设单位、监理单位等部门审核后方可办理，工程款直接转入施工企业基本账户，保证资金安全。

- (四)绩效目标自评结果

2023年度老旧小区改造项目的实施消除了老旧小区内的安全隐患，完善了小区基本功能和公共配套设施，提升了小区品质，极大改善居民居住环境，老旧小区改造工作得到广大居民的肯定和认可。住房补贴发放将合水县城镇低收入家庭、新就业大中专院校毕业生、在城区稳定就业的农民工、企业职工、乡镇教师、乡镇医务人员、乡镇干部的住房困难家庭纳入保障范围，做到应保尽保。2023年度，合水县城区集中供热扩建及管网改造项目的实施消除了污染治理设施水平差，供热质量不高、供热基础设施建设部完善，城区部分地区集中供热未覆盖等问题，提升了城区品质，极大改善居民用热条件，合水县城区集中供热扩建及管网改造工作得到广大居民的肯定和认可。

2023年部门整体绩效自评分别从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个大项进行评价，整体评价得分99.7分，自评结果为优。

三、下一步改进措施

一是严格执行部门预算管理。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因逐项进行分析，加快项目预算执行。

四是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。

五是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益，不断提升我单位预算绩效管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截止目前，我单位已在政府门户网站将自评结果予以公开。

五、附件

2023年部门整体绩效自评表

合水县房产服务中心