- 2022年度合水县土地收购储备中心部门预算

- 执行情况自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。为促进项目征地补偿及地上附着物补偿工作有序开展，切实维护被征地农民的合法权益，结合我县土地征收工作，实施该项目。

（二）项目预算安排及使用情况。2022年县财政预算安排我中心政府性基金20000万元。

- （三）项目计划内容及实施情况。

- 1.项目的实施依据

按照《甘肃省人民政府关于公布甘肃省征收农用地区片综合地价标准的通知》（甘政发【2020】41号文件规定的标准执行。

- 2.项目建设主要内容

- 工程红线范围内集体土地征收、国有土地回收及地面附着物和青苗补偿等工作。

- 项目实施进展情况

我单位组织实施的项目于2022年1月实施，目前已全部完成。

（四）项目组织管理。

一是统一思想，广泛宣传。成立专门的项目建设领导小组，把思想统一到全县重大项目建设及土地征收补偿的部署和要求上来，广泛宣传有关政策、法规，使广大干部群众明确重点工程建设的重要性和必要性，提高认识，积极支持配合。

二是加强领导，明确职责。有关部门要充分发挥主体作用，主要领导要深入一线，靠前指挥，分管领导有现场协调，就地解决问题，要按照职责分工，责任到人，对因工作不力影响工程建设进度的，进行严肃处理，并责令期限完成。

二、项目绩效目标

通过本项目及时将重大项目的征地补偿费及地上附着物及时兑付到位，增加群众的收入，改善人居环境，提升群众的生产生活水平。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 政府性基金项目总概算20000万元，主要建设工程红线范围内集体土地征收、国有土地回收及地面附着物和青苗补偿等工作。目前已完成资金拨付2647.29万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过本项目实施及时将重大项目的征地补偿费及地上附着物及时兑付到位，增加群众的收入，改善人居环境，提升群众的生产生活水平。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：全年拨付资金2647.29万元，受益群众1000余人。

时效指标：项目实施进度与计划进度一致，各项工作能够及时完成。

成本指标：资金主要用于兑付被征地户的征地补偿费和地上附着物。

效益指标：该项目实施后，将有效解决群众的人居环境，增加农民的收入，提升群众的生产生活水平。

四、有关建议

1、统一思想，广泛宣传。成立专门的项目建设领导小组，把思想统一到全县重大项目建设及土地征收补偿的部署和要求上来，广泛宣传有关政策、法规，使广大干部群众明确重点工程建设的重要性和必要性，提高认识，积极支持配合中，

2、加强领导，明确职责。有关部门要充分发挥主体作用，主要领导要深入一线，靠前指挥，分管领导有现场协调，就地解决问题，要按照职责分工，责任到人，对因工作不力影响工程建设进度的，进行严肃处理，并责令期限完成。

3、统筹兼顾，整体推进。